《土木工程施工技术与组织》

课程教学大纲

土木与工程学院编印

二○二六年四月

# 《土木工程施工技术与组织》课程教学大纲

| 课程名称 | 土木工程施工技术与组织 |  |  | 课程代码 | 1021011420005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Civil Engineering Construction Technology |  |  |  |  |  |
| 学分 | 4.5 学分 | 学时 | 64 学时 | 理论学时 | 62学时 |  |
|  |  |  |  | 实践学时/周 | 2学时 |  |
| 课程性质 | 专业必修课 |  |  | 适用专业 | 土木工程 |  |
| 先修课程 | 工程测量、工程力学、土力学、土木工程材料 |  |  | 后续课程 | 基础工程、建筑工程计量与计价、生产实习 |  |
| 教学大纲 版本信息 | 版 本 | 编写/修订时间 |  | 修订人 | 审核人 | 审批人 |
|  | 2025级 | 2026年3月 |  | 杨惠君 | 黄瑶 | 鲁金金 |

## 一、课程简介

《土木工程施工技术与组织》是土木工程专业（工民建）的一门重要的专业必修课，土木工程施工是实践性很强的课程，学习该课程之前要学完基础课和部分专业技术基础课、专业课，同时应配合实践学习，使理论联系实际，加深对该课程的理解。课程系统介绍土木工程中的施工技术和管理方法，包括土方开挖、基础施工、混凝土、砌体工程、建筑结构安装工程、流水施工等内容，并结合实际案例加深对施工工艺和施工方案制定的理解。通过本课程的学习，使学生掌握施工的一般规律，主要工种工程施工工艺知识、原理和方法，施工组织基本原理，掌握方案比选的原则、思路与方法和BIM等数字建造新技术。达到具备解决和掌控施工现场技术问题的能力，以及编制施工组织设计的能力。

## 二、课程目标

（一）课程目标

## 【知识目标】

课程目标1：.使学生了解土方开挖、基础施工、混凝土、砌体工程、建筑结构安装工程中的各个环节和流程，熟悉相关的规范和标准。

- 课程目标2：使学生掌握施工的一般规律，主要工种工程施工工艺知识、原理和方法，施工组织基本原理，掌握方案比选的原则、思路与方法和BIM等数字建造新技术。

## 【能力目标】

课程目标3.：具备独立编制单位工程施工组织设计的能力，能够合理划分施工段、组织流水施工、编制进度计划，并能够根据资源限制进行优化与调整。

课程目标4.：能够针对具体工程条件进行施工方案的技术经济比选；具备识别施工图纸中关键节点、结合现场条件制定合理施工工艺的能力。

【素质目标】

课程目标5：培养学生的专业自信，培养学生具备高度的社会责任感和职业操守，培养学生树立建设绿色、安全、文明的工程目标，培养学生吃苦耐劳的工匠精神，以及以及团结协作精神。

（二）课程目标与毕业要求的对应关系

表1 课程目标及其对毕业要求观测点的支撑

| 课程目标 | 毕业要求观测点 | 毕业要求 | 关联度关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 指标点1.3：系统掌握专业基础知识，能将这些专业基础知识用于土木工程专业复杂工程问题的基础性表达、分析、计算和评价。 | 1.工程知识 | M |
| 课程目标2 |  |  |  |
| 课程目标3 | 指标点2.3：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，综合运用文献、规范、标准或图集等对复杂土木工程问题进行计算分析，方案比选，并获得有效的结论 | 2.问题分析 | M |
| 课程目标4 |  |  |  |
| 课程目标5 | 指标点8.2：能够在工程实践中恪守工程伦理、理解并遵守工程职业道德和规范，尊重相关国家和国际通行的法律法规，做到土木工程师的责任担当，贡献国家、服务社会。 | 8.职业规范 | H |

## 三、教学内容

(一)绪论

教学内容：1.土木工程施工课程的研究对象和任务；

2.土木工程施工技术发展概况；

3.课程学习特点和要求。

目标要求：1.了解土木工程课程的对象和任务；

2.了解施工技术发展概况；

3.了解课程学习特点和要求。

教学重点：课程的学习特点和要求。

教学难点：土木工程施工技术发展概况。

- 课程思政：国家在政治、经济、文化等方面具有强大的实力和影响力，能够在国际舞台上发挥重要的作用。

(二)土方工程

教学内容：1.土方边坡与基坑支护；

- 场地平整施工；

- 排水、降水施工；

- 土方填筑和压实；

- 土方工程机械化施工。

目标要求：1.了解土方工程施工特点；掌握场地平整施工中的竖向规划设计、土方量计算、土方调配和施工；

- 掌握基坑开挖施工中的降低地下水位方法，边坡稳定及支护结构设计方

法的基本原理；掌握水中基础的基坑开挖方法，了解围堰的类型及其施

工方法；

3.常用土方机械的性能和使用范围；

4.掌握填土压实和路基填筑的要求和方法。

教学重点：中基础的基坑开挖方法，了解围堰的类型及其施工方法；

教学难点：场地平整施工中的竖向规划设计、土方量计算。

- 课程思政：文化自信和专业自行，培养具备团结一致的精神，培养学生关注行业新技术并应用于实践。

（三）基础工程

教学内容：1.钢筋混凝土预制桩；

2.钢筋混凝土灌注桩；

- 地下连续墙施工；

- 沉井基础和管柱基础。

目标要求：1.了解钢筋混凝土预制桩的预制、起吊、运输及堆放方法；

2.掌握锤击法施工的全过程和施工要点，包括打桩设备、打桩顺序、打

桩方法和质量控制；

3.掌握泥浆护壁成孔灌注桩和干作业成孔灌柱桩的施工要点。

4.了解套管成孔灌注桩和爆扩桩；

5.握地下连续墙的施工过程和施工工艺要点；

6.掌握墩基础和沉井基础的施工方法；

7.了解管柱基础的结构形式，掌握管柱基础的施工方法。

教学重点：预制桩和灌注桩的施工工艺。

- 教学难点：成孔施工工艺、地下连续墙施工工艺。

课程思政：增强学生的专业文化自信，学习科学家们的工匠精神。

(四) 砌体工程

教学内容：1.砌体材料；

2.砌筑施工技术。

目标要求：1.了解砌筑材料的性能、脚手架形式、垂直运输机械的选择和砌砖施工的

组织方法；

2.掌握砖砌体施工工艺、质量要求及保证质量和安全的技术措施；

3.掌握石砌墩台的施工工艺及质量要求；

4.了解中小型砌块的种类、规格及安装工艺；掌握砌块排列组合及错缝搭接要求；

5.了解砌体常见质量通病及其防治措施；

6.了解砌体冬季施工方法；

教学重点：砌筑的材料要求和施工工艺。

教学难点：施工机械选择。

（五）混凝土结构工程施工

教学内容：1.模板工程；

2.钢筋工程；

- 混凝土工程；

- 钢筋混凝土工程。

目标要求：1.了解混凝土结构工程的特点及施工过程，掌握为保证钢筋与混凝土共同

工作，在施工工艺上应注意的问题；

2.了解钢筋的种类、性能及加工工艺，掌握钢筋冷拉、冷拔、对焊工艺及配料、代换的计算方法；

3.了解模板的构造、要求、受力特点及安拆方法，掌握模板的设计方法；

4.了解混凝土原材料、施工设备和机具性能；掌握混凝土施工工艺原理和施工方法、施工配料、质量检验和评定方法；

5.混凝土冬期施工工艺要求和常用措施；

6.了解预应力混凝土工程的特点和工作原理；

教学重点：混凝土结构工程改的施工工艺。

教学难点：钢筋的下料计算。

课程思政：强调工程质量关乎人民生命财产安全，引导学生树立“百年大计，质量第一”的责任意识。

（六）预应力钢筋混凝土

教学内容：1.先张法预应力施工工艺；

2.后张法预应力施工工艺。

目标要求：1.熟悉先张法，后张法以及电热张拉法的施工工艺及预应力值的建立传递的原理，了解建立张拉程序的依据及放张要求，掌握张拉力的计算和校验；

- 2.了解预应力筋张拉的台座，锚(夹)具、张拉机具的构造及使用方法。

教学重点：预应力混凝土施工工艺特点。

教学难点：预应力钢筋张拉以及放张要求。

课程思政：探讨预应力技术如何助力绿色建筑和“双碳”计划，培养学生的环保意识。

（七）房屋结构安装工程

教学内容：1.起重机械；

2.单层工业厂房结构安装；

3.钢结构安装；

4.装配式建筑安装。

目标要求：1.解各种起重机械及索具设备的类型、主要构造和技术性能；

2.了解单层混凝土结构工业厂房结构安装的工艺过程；掌握柱、吊车梁、

屋架等主要构件的绑扎、吊升、就位，临时固定、校正、最后固定方

法，熟悉结构吊装方案；

3.了解升板法施工原理及工艺过程，熟悉升板法施工对柱子的稳定性验

算方法；

4.掌握钢结构吊装的一般方法及大型钢屋盖的结构安装方法。

教学重点：安装的顺序和施工工艺。

教学难点：钢结构安装工序和方法。

(八）防水工程

教学内容：屋面和地下防水防水施工工艺。

目标要求：1.了解卷材防水屋面的构造及各层作用，掌握卷材防水屋面、涂膜防水屋

面和刚性防水屋面的施工要点及质量标准；

2.了解地下工程防水方案，掌握普通防水混凝土的配制及施工要点。

教学重点：普通防水混凝土的配制及施工要点。

教学难点：卷材防水屋面的构造及各层作用。

课程思政：强调防水工程关乎建筑安全，培养学生隐蔽工程显担当的责任感。

(九)装饰工程

教学内容：抹灰工程。

目标要求：1.了解抹灰的组成、作用和做法，掌握抹灰质量标准及检验方法；

2.了解喷涂机械的工作原理及操作要点；掌握装饰抹灰面层的常用做法；

3.了解装饰工程的新材料、新技术及发展方向；掌握喷涂、滚涂、弹涂、

板块饰面、壁纸裱糊的施工工艺和质量要求。

4.了解油漆和涂料的种类及性能，掌握油漆和刷浆施工要点。

教学重点：装饰工程的新材料、新技术及发展方向。

教学难点：抹灰的组成、作用和做法。

（十）施工组织概念和流水施工原理

教学内容：1.熟悉流水施工的概念、流水施工的效果；

2.掌握流水施工参数的概念及确定方法；

3.熟悉流水施工的分类；

4.掌握全等节拍流水、成倍节拍流水、无节奏流水的组织方法。

目标要求：1.掌握流水施工参数的概念及确定方法；

2.掌握全等节拍流水、成倍节拍流水；

3.无节奏流水的组织方法。

教学重点：流水施工参数的概念及确定方法。

教学难点：全等节拍流水、成倍节拍流水、无节奏流水的组织方法。

（十一）网络计划技术

教学内容：施工网络图的绘制和计算。

目标要求：1.掌握网络图的基本概念；

2.掌握双代号网络图基本术语、双代号网络图的绘制规则及方法；

3.掌握单代号网络图的绘制规则及方法；

4.了解网络计划时间参数的计算方法种类，掌握双代号网络计划时间参

数的按工作计算法；

5.掌握流水施工的双代号网络图绘制方法；

6.掌握时标网络计划绘制方法、关键线路和时间参数的确定方法；

7.掌握网络计划工期优化方法，熟悉费用、资源优化的原理。

教学重点：时标网络计划绘制方法、关键线路和时间参数的确定方法。

教学难点：网络计划时间参数的计算方法种类。

(十二)单位工程施工组织设计

教学内容：编制单位工程施工组织设计。

目标要求：1.熟悉单位工程施工组织设计的主要内容、单位工程施工组织设计的编制程序、单位工程施工组织设计的主要编制依据；

2.熟悉施工方案的地位及主要内容、确定施工顺序应考虑的主要因素；

3.熟悉装配式钢混单层工业厂房基础与设备基础的施工顺序，熟悉施工方案的技术经济评价方法。

4.掌握施工进度计划的主要编制程序、施工定额的用法；

5.熟悉单位工程施工平面图的主要内容、单位工程施工平面图的设计原则、单位工程施工平面图的设计步骤及各步骤的要求。

教学重点：熟单位工程施工组织设计的主要编制依据；

教学难点：单位工程施工平面图的设计步骤。

课程思政：强调工程的社会经济效益，强化可持续发展理念。

（十三）施工组织总设计

教学内容：编写施工组织总设计。

目标要求：1.熟悉施工组织总设计的主要内容、单位工程施工组织设计的编制程序、

施工组织总设计的主要编制依据；

2.熟悉施工总平面图的主要内容、施工总平面图的设计原则、施工总平

面图的设计步骤及各步骤的要求。

教学重点：熟悉施工组织总设计与单位工程施工组织设计的不同点。

教学难点：掌握工地供水量及管径算法。

- 四、课内实践教学环节

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目要求 | 项目方法 | 类型 | 学时 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参观智慧工法楼 | 参观智慧工法楼的砌筑工程，混凝土工程以及垂直运输等工具模型。 | 了解砌筑材料的性能、脚手架形式、垂直运输机械的选择和砌砖施工的组织方法，以及混凝土结构工程梁、板、柱等的特点及施工过程。 | 讲授、参观 | 综合 | 2 | 3-5人 |

- 五、学时分配

| 目次 | 内容 | 讲授学时 | 教学方式 | 实验或实践学时 | 总学时 | 对应课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 绪论 | 2 | 课堂讲授 |  | 2 | 课程目标1 课程目标2 课程目标5 |
| （二） | 土石方工程 | 8 | 学生在线自学、课堂讲授 |  | 8 | 课程目标1 课程目标4 课程目标5 |
| （三） | 基础工程 | 4 | 学生在线自学、课堂讲授 |  | 4 | 课程目标1 课程目标2 课程目标4 课程目标5 |
| （四） | 砌体工程 | 4 | 学生在线自学、课堂讲授 |  | 4 | 课程目标1 课程目标2 课程目标4 |
| （五） | 混凝土结构工程施工 | 8 | 学生在线自学、课堂讲授 |  | 8 | 课程目标1 课程目标2 课程目标4 课程目标5 |
| （六） | 预应力钢筋混凝土 | 4 | 学生在线自学、课堂讲授 |  | 4 | 课程目标1 课程目标4 课程目标5 |
| （七） | 房屋结构安装工程 | 4 | 学生在线自学、课堂讲授 |  | 4 | 课程目标1 课程目标4 |
| （八） | 防水工程 | 4 | 学生在线自学、课堂讲授 |  | 4 | 课程目标1 课程目标4 课程目标5 |
| （九） | 装饰工程 | 2 | 学生在线自学、课堂讲授 |  | 2 | 课程目标1 课程目标4 |
| （十） | 施工组织概念和流水施工原理 | 8 | 课堂讲授 |  | 8 | 课程目标1 课程目标3 |
| （十一） | 网络计划技术 | 8 | 课堂讲授 |  | 8 | 课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4 |
| （十二） | 单位工程施工组织设计 | 4 | 学生在线自学、课堂讲授 | 2 | 6 | 课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4 课程目标5 |
| (十三) | 施工组织总设计 | 2 | 学生在线自学、课堂讲授 |  | 2 | 课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4 |
| 合计 |  | 62 |  | 2 | 64 |  |

- 六、考核及成绩评定方式

（一）考核方式

| 考核项目 |  | 考核/评价环节 | 分值 | 考核依据与方法 | 对应课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程性考核（45%） | 平时成绩 | 课堂考勤 | 10 | 依据课堂出勤记录率，按100分制评分，取平均值乘以其在总评成绩中所占的比例（10%）计入课程总评成绩。 | 课程目标5 |
|  |  | 提问表现 | 10 | 主要考核学生对知识点的理解和掌握程度。（按照每次提问回答结果求平均值）最后按10%计入课程总成绩。 | 课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4 课程目标5 |
|  |  | 课堂测试 | 20 | 主要考核学生对知识点的理解和掌握程度。（按照每次测试成绩求平均值）最后按20%计入课程总成绩。 | 课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4 课程目标5 |
|  | 实验成绩 | 实践报告 | 5 | 依据学生提交实践报告的思路、内容完整度、准确度，按100分制单独评分，取平均值乘以其在总评成绩中所占的比例（5%）计入课程总评成绩。 | 课程目标1 课程目标4 课程目标5 |
| 终结性考核（55%） | 期末成绩 | 期末考试 | 55 | （1）主要题型有选择题、填空题、判断题、简答题和计算题，其中基础知识题约占30%、能力题约占70%。 （2）卷面成绩100分 （3）以卷面成绩乘以其在总评成绩中所占的比例（55%）计入课程总评成绩 | 课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4 课程目标5 |

| 课程目标 | 考核评价成绩组成 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 课堂考勤 | 提问表现 | 课堂测试 | 实践报告 | 期末考试 |  |
| 课程目标1 |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 课程目标2 |  | 2 | 3 |  | 15 | 20 |
| 课程目标3 |  | 2 | 3 |  | 10 | 15 |
| 课程目标4 |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 课程目标5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 25 |
| 合计 | 10 | 10 | 20 | 5 | 55 | 100 |

填写说明：根据本课程目标，确定各课程目标分值分配（合计值100）。

（二）各评价方式成绩评定的细则

| 考核 方式 | 对课程课程目标达成度的贡献度（%） | 评价标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优秀 (100>x≥90) | 良好 (90> x≥80) | 中 (80> x≥70) | 及格 (70> x≥60) | 不及格 (x <60) |
| 课堂考勤 | 课程目标5：40% | 出勤率100%，无迟到、早退、旷课现象。或请假不超过总课时数的5%。 | 出勤率90%以上；或请假不超过总课时数的10%。 | 出勤率80%以上；或请假不超过总课时数的20%。 | 出勤率70%以上；或请假不超过总课时数的30%。 | 旷课次数达到或超过总课时数的1/3。 |
| 提问表现 | 课程目标1:10% 课程目标2:10% 课程目标3:13% 课程目标4:10% 课程目标5: 8% | 主动举手回答或提问次数较多；回答逻辑清晰、语言流畅，能准确运用专业术语；能提出独到见解或进行批判性思考，甚至能引发课堂深入讨论；无无故拒绝回答情况。 | 能够主动参与课堂互动；回答内容基本正确，表达通顺；能针对教师提问给出合理回应；偶尔能提出有价值的问题；无消极回避情况。 | 较少主动举手，但被点名提问时能基本回答出问题要点；回答内容较为简略，逻辑性一般；偶尔出现答非所问，但态度配合。 | 几乎不主动发言；被点名提问时回答困难，需教师多次引导；回答内容错误较多或含糊不清；或多次以不会为由拒绝回答。 | 经多次点名仍拒绝回答或保持沉默；在课堂互动中表现出明显抵触情绪；或虽在场但长期处于游离状态，对提问无任何响应。 |
| 课堂测试 | 课程目标1:30% 课程目标2:15% 课程目标3:20% 课程目标4:30% 课程目标5: 8% | 课堂测试综合平均分达到90分以上。 | 课堂测试综合平均分达到80-89分。 | 课堂测试综合平均分达到70-79分。 | 课堂测试综合平均分达到60-69分。 | 课堂测试综合平均分低于60分。 |
| 实践报告 | 课程目标1:10% 课程目标4:10% 课程目标5: 4% | 对工法楼所展示的施工工艺、结构构造、组织流程描述准确且详尽；能结合课程理论进行深入分析，图文并茂，逻辑清晰，体现出较强的工程思维和专业素养；报告格式完全符合规范要求。 | 能够准确描述工法楼的主要施工工艺和组织特点；能运用所学知识进行合理解析，但深度稍显不足；内容完整，结构清晰，图表运用得当；格式基本规范，无明显错误。 | 对工法楼的主要内容和施工特点有基本认识，但描述不够细致；理论联系实际不够紧密，分析停留于表面；内容完整但缺乏深度，格式存在少量不规范之处。 | 对工法楼的描述较为笼统，遗漏重要信息；缺乏专业分析或分析错误较多；结构松散，内容不够完整；格式存在多处不规范，或字数未达要求。 | 报告内容与参观主题无关；大量抄袭或未完成；对工法楼基本特征描述错误；未提交报告或提交内容严重不合格。 |
| 期末考试 | 课程目标1:50% 课程目标2:75% 课程目标3:67% 课程目标4:50% 课程目标5:40% | 期末考试卷面分达到90分以上 | 期末考试卷面分达到80-89分 | 期末考试卷面分达到70-79分 | 期末考试卷面分达到60-69分 | 期末考试卷面分低于60分 |

填写说明：对各个课程课程目标达成度的贡献之和为100。

## 七、教学实施建议

1.基于学生中心（SC）、产出导向（OBE）理念，以问题为基础，以学生为主体，以教师为指导的教学方法，可采用线上线下混合教学方式；

2.建议学生利用慕课堂等线上资源，在上课前，可通过慕课线上学习部分内容，以问题为导向进入线下课堂，线下课堂教师可以利用雨课堂授课，主要解决学生遇到的问题，而不是采用满堂灌的方式授课。

3.通过列举港珠澳大桥、北京大兴国际机场等国家重大工程与土木工程施工相关知识相结合，培养学生热爱祖国，民族自豪感，树立文化自信，培养学生专业思想感情与工匠精神，并养成正确的土木工程施工思维方式及解决问题的能力。

## 八、推荐教材与参考资料

推荐教材：《土木工程施工》，刘宗仁主编，高等教育出版社，2019年。

参考书目与文献：《建筑施工手册》（第四版），建筑施工手册编写组编著，中国建筑工

业出版社，2018年。

课程相关主要网站：

1.土木工程施工_河南科技大学_中国大学MOOC(慕课) (icourse163.org)

2.土木工程施工_东南大学_中国大学MOOC(慕课) (icourse163.org)

## 九、课程达成度评价

本课程各项课程目标的评价方法

| 课程目标 | 评价方法 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 评价值=i=1n 提问表现成绩得分n×100×100×10%+i=1n 课堂测试得分n×100×100×30%+i=1n 实践报告成绩得分n×100×100×10%+i=1n 期末考试对应试题得分n×100×100×50% | 0.2 |
| 课程目标2 | 评价值=i=1n 提问表现成绩得分n×100×100×10%+i=1n 课堂测试得分n×100 ×100×15%+i=1n 期末考试对应试题得分n×100×100×75% | 0.2 |
| 课程目标3 | 评价值=i=1n 提问表现成绩得分n×100×100×13%+i=1n 课堂测试得分n×100 ×100×20%+i=1n 期末考试对应试题得分n×100×100×67% | 0.15 |
| 课程目标4 | 评价值=i=1n 提问表现成绩得分n×100×100×10%+i=1n 课堂测试得分n×100 ×100×30%+i=1n 实践报告成绩得分n×100×100×10%+i=1n 期末考试对应试题得分n×100×100×50% | 0.2 |
| 课程目标5 | 评价值=i=1n 考勤成绩得分n×100×100×40%+i=1n 提问表现成绩得分n×100×100×8%+i=1n 课堂测试得分n×100×100×8%+i=1n 实践报告成绩得分n×100×100×4%+i=1n 期末考试对应试题得分n×100×100×40% | 0.25 |
| 课程达成度=课程目标1达成度×0.2+课程目标2达成度×0.2+课程目标3达成度×0.15+课程目标4达成度×0.2+课程目标5达成度×0.25 |  |  |

填写说明：1.表格中n代表该班人数。

2.根据课程考核及成绩评定方式确定课程目标权重，课程目标权重之和为1，各目标考核方式权重之和为100%。